|  |
| --- |
| Dactylos |
| Tímový Projekt |
| Zápisnica č.2 |
|  |
| **Bc. Miloslav Kriško** |
| **29.9.2014** |

|  |
| --- |
| Všetci členovia prítomný a tímová porada sa konala v miestnosti C 502 |

29.9.2014, C502  
Členovia tímu:

* Bc. Miloslav Kriško
* Bc. Tibor Pethö
* Bc. Ľudovít Kollman
* Bc. Katarína Hanzlová
* Bc. Róbert Mokráš
* Bc. Gergely Czakó
* Bc. Marián Grúber

Kontrolu prítomnosti členov a splneniach úloh vykonával Miloslav Kriško.

Program stretnutia:

1. Dokončenie web- stránky projektu
2. Dohotnutie verzie Open CV.
3. Overenie vytvorenia účtov na GIT
4. Návrh na používaní rovnakého softvéru (dodatočne navrhnutý a schválený)
5. Potencionálny vzhľad GUI

Jednotlivé body programu:

1. Vypracoval web-stránku Bc. Tibor Pethö. Doriešil celkový vzhľad stránky.  
   Boli podotknuté pripomienky vzhľadom na časť súvisiacu s „dokumentácia“ , aby bola rozdelená na 2 stĺpce, kde budú prístupné materiály, ale aj postupne spracovávaná dokumentácia, tento návrh bol odhlasovaný a navrhoval ho Bc.Miloslav Kriško .  
   Ďalší návrh bol dať svetlejšie pozadie stránky, tento návrh bol taktiež jednohlasne odhlasovaný a bol navrhnutý Bc. Marián Grúber
2. Bc. Róbert Mokráš navrhol aby všetci vývojári používali Open CV verzia 2.4.9, pričom podotkol , že sa jedná o najnovšiu a stabilnú dostupnú verziu. Tento návrh bol odsúhlasený všetkými vývojármi, pričom manažér a reportér sa do hlasovania nezapájali.
3. Bc. Katarína Hanzlová skontrolovala, či sú všetci členovia tímu zaregistrovaní a už prihlásení v ňou vytvorenom projekte. Výsledkom je, že všetci členovia tímu splnili úlohu.
4. Bc. Róbert Mokráš a Bc. Marián Grúber navrhli, aby sa programovalo pod Microsoft Visual Studio 2013.   
   Bc. Tibor podotkol nevýhodu tejto verzie, pri tvorbe GUI(grafického prostredia), že spôsobuje menší delay.  
   Bc. Gergely navrhol realizáciu pod jazykom Java a v programe Netbeans, pričom grafické rozhranie Javy priamo podporuje aj zdrojové kódy z jazyka C++.  
   Po hlasovaní sa celkovo rozhodlo využívanie Microsoft Visual Studio 2013 a C++ verzia 11.
5. Zobrazenie výstupu po každej zmene. Tlačítka, ktoré by realizovali jednotlivé zmeny.

Program budúceho stretnutia, ktoré sa uskutoční 3.10.2014 o 10:00 v C502/C613 :

1. Zadelenie jednotlivých úloh
2. Prijatie pokytov od clienta
3. Odhlasovanie funkčnosti webovej stránky